## Slide 1: Metodologias e Processos de Desenvolvimento de SW
Prof. Eber Assis Schmitz, PhD
Prof. Sildenir Alves Ribeiro, DSc
Engenharia de Software

## Slide 2: Plano da Apresentação - Agenda
O produto Software
O processo de produção de Software
Modelos teóricos de processos de produção de software
Modelos práticos de processos de produção de software

## Slide 3: O produto software

## Slide 4: O produto Software
Software é maleável :
  produto pode ser facilmente alterado
  mudança deve ser vista como mudança no projeto
Produção de software:
  todo esforço na criação
  uso intensivo de mão de obra
Possui vários componentes:
  Código objeto
  Fontes
  Plantas de construção
  Manuais de uso

## Slide 5: Classificação dos atributos de qualidade
Qualidade
  aquilo que faz uma coisa boa ou ruim
Qualidades
  internas - visíveis aos desenvolvedores
  externas - visíveis aos usuários
Qualidades
  produto
  processo de desenvolvimento
  resultados/beneficios da aplicação do produto

## Slide 6: Qualidades do produto software (1)
Correção, Confiabilidade e Robustez
  Correção: aderência à especificação.
  Confiabilidade: confiança que o usuário deposita no SW
  Robustez: capacidade de lidar com situações não previstas
Desempenho:
  capacidade de uso econômico dos recursos computacionais
Ergonomia:
  facilidade de uso, representada pela interface

## Slide 7: Qualidades do produto (2)
Manutenção (custo de ):
  Manutenção:
    corretiva
    adaptativa
    perfectiva
Portabilidade:
  Capacidade de ser executado em vários ambientes
  Variações de CPUs e Sistemas operacionais
Interoperabilidade:
  Capacidade de coexistir e cooperar com outros Sws.
  Sistema aberto: conjunto extensível de aplicações, independentes que cooperam para atuar como um sistema integrado.

## Slide 8: Processo de produção de software

## Slide 9: Componentes básicos de qualquer processo de produção de software
Especificação
  O que?
Projeto
  Como?
Construção
  Quem faz o quê e quando?
  De acordo com o projeto?
Verificação e validação
  Foi bem feito?

## Slide 10: Qualidades do processo
Produtividade:
  Eficiência do processo
  Recursos necessários para atingir a qualidade
Pontualidade:
  Capacidade do processo de entregar produto no prazo
  Problemas: estimativa, mudança de requisitos
Transparência:
  Importante para : tomada de decisões, rotação de pessoal
  Documentação do processo

## Slide 11: Processo versus projeto
  Processo de produção de software:
    cada produto é diferente dos outros
  Cada instância do processo de fabricação
    chamada de projeto
  Essência dos projetos:
    Incerteza (risco)

## Slide 12: Ciclo de vida de projetos
Projetos são empreendimentos únicos
  envolvem um grau de incerteza.
Projetos são divididos em fases
  garantir maior controle
  encadear com as operações da empresa.
Ciclo de vida
  conjunto de fases

## Slide 13: Fases de Projetos
Fase de projeto
  conclusão de um ou mais produtos.
Produto de trabalho
  tangível e verificável.
Encadeamento de fases:
  transferência de informação: p.ex. de requisitos para projeto ou de projeto para construção.
Produtos das fases precedentes:
  usualmente aprovados antes do início da fase seguinte.
Fast tracking:
  fases em paralelo com um risco tolerável.

## Slide 14: Modelos teóricos de processos de produção de software

## Slide 15: Modelos de processos de software
Especificam:
  quem deve estar envolvido em cada fase;
  que parte do trabalho técnico deve ser feita em cada fase.
    Insumos, produtos e técnicas

## Slide 16: Modelos formais de processos de SW
Seqüencial
Iterativo
Incremental
Espiral

## Slide 17: Seqüencial ou Cascata
Viabilidade
Requisitos
Projeto
Cod. Módulos
Integração
Entrega
Manutenção

## Slide 18: Cascata
Problemas
  dificuldade de estimar com pouca informação
  especificação de requisitos é um documento escrito
  requisitos mudam
  burocrático
Vantagens
  simplicidade contratual.

## Slide 19: Incremental – (divide and conquer)
Requisitos
Projeto
Cod. Mód.
Integraçào
Aceite
Projeto
Cod. Mód.
Integraçào
Aceite

## Slide 20: Incremental
Pontos positivos
  Antecipa problemas
  Aumenta valor ao cliente
  Permite cascata em dois passos
Pontos negativos
  Requer que todos os requisitos sejam conhecidos antes

## Slide 21: Iterativo
Ouvir o
Cliente
Desenho e
Construção
Avaliação
do Cliente
Boa opção para a definição de requisitos

## Slide 22: Iterativo
Iterações:
  novos requisitos definidos pelo usuário
  novas necessidades de hardware e software
  construção rápida
Produto final:
  definição do sistema e demais requisitos de qualidade

## Slide 23: Iterativo
Pontos positivos
  grande interação com o usuário
  qualidade da definição da interface
Pontos negativos
  expectativa do usuário
  compromissos com a tecnologia

## Slide 24: Modelo Espiral
1-Definir objetivos
2-Avaliar
Alternativas
e Riscos
3-Construir
4-Avaliar
Notes: 24

## Slide 25: Espiral
Combina:
  Modelo seqüencial
  Modelo iterativo
Cada volta ao longo da espiral gera:
  um protótipo
  versão mais sofisticada;
Permite:
  utilizar a prototipação em qualquer estágio de evolução do produto
  manter a sistemática sugerida pelo ciclo de vida clássico.
Notes: 25

## Slide 26: Modelos de processos utilizados na prática

## Slide 27: Modelos de processo usados na prática
Processo Unificado (Rational Unified Process – RUP ou UP na versão aberta)
Métodos Ágeis
Desenvolvimento baseado em transformações (MDA)

## Slide 28: Características do RUP
Premissas:
  Sistemas grandes não permitem definir o problema e construir a solução num único passo.
  Requisitos irão mudar naturalmente durante o desenvolvimento do projeto.

## Slide 29: RUP - Fases e iterações
Fases
  Concepção.
  Elaboração
  Construção
  Transição
Iterações:
  visam melhor entendimento do produto através de refinamentos sucessivos
  atacam os itens de alto-risco de um projeto com maior prioridade
  sempre resultam numa versão executável.

## Slide 30: RUP – processo iterativo e incremental

## Slide 31: RUP – iterações

## Slide 32: RUP – Produtos das Fases (simplificado)
Concepção
  Caso do negócio ( business case)
  Plano preliminar do projeto
Elaboração
  Especificação dos requisitos
  Protótipo arquitetural executável (20%)
Construção
  Código fonte completo (100%)
  Casos de teste
  Documentação de uso
Transição
  Produto entregue

## Slide 33: Métodos Ágeis
Em algumas situações:
  Requisitos não são bem conhecidos
  Urgência na entrega é maior que os requisitos de qualidade
  Sistema não é crítico (usina nuclear, avião, etc)
  Documentação não é importante
Vale a pena usar um processo mais expedito
Modelos usados: XP e SCRUM

## Slide 34: Modelo de processo: Métodos Ágeis
Estudo
Preliminar.
Implantar
Definir
Arquitetura
Definir
Incremento
Construir
e
Testar
Integrar
Testar
Iteração
Ultimo
Incremento?

## Slide 35: Métodos Ágeis – melhores práticas (1)
Participação ativa das partes interessadas
Visão inicial da arquitetura
Documentação mínima e tardia
Especificações executáveis
Modelagem iterativa
(Baseado em Scott Ambler: Agile methods)

## Slide 36: Desenvolvimento Dirigido por Modelos (MDA – Model Driven Architecture)
  O processo de produção de software é baseado na transformação (automatizada) de modelos.
  Define como modelos definidos em uma linguagem podem ser transformados em modelos em outras linguagens.
  Exemplo: a geração do esquema do banco de dados a partir de um modelo de classes na UML.

## Slide 37: Níveis de modelos na MDA
  Computation Independent Model (CIM): modelo do ambiente onde o sistema está inserido. Também chamado de Modelo de Negócio ou Modelo de Domínio.
  Platform Independent Model (PIM): modelo do sistema de forma independente de tecnologia.
  Platform Specific Model (PSM): modelo do sistema destinaod explicitamente à geração de código e tem uma relação quase 1-a-1 com o código fonte.
  Código fonte.

## Slide 38: Desenvolvimento dirigido por Modelos (MDA – Model Driven Architecture)
Modelo
CIM
Transformador
CIM-PIM
Informações
Sistema
Modelo
CIM
Transformador
PIM-PSM
Modelo
PSM
Transformador
PSM-Fonte
Código
Fonte
Informações
Implementação
Notes: 38

## Slide 39: Especificação de transformações na MDA

## Slide 40: Desenvolvimento Dirigido por Modelos (MDA – Model Driven Architecture)
Portabilidade:
  aumento do reuso, redução do custo e complexidade.
Produtividade:
  Permite que os desenvolvedores trabalhem com conceitos comuns.
  Ganhos de produtitividade gerados pela automação das transformações.
Suporte multi-plataforma:
  Os modelos dos níveis CIM e PIM são independentes de plataforma, requerendo somente diferentes transformadores PIM-PSM .
Facilidade de manutenção:
  Alterações de implementação alteram somente o PSM.

## Slide 41: Fim da Aula 7
Perguntas?